Twitter/X 媒体下载器

Java 重写版  需求分析文档

基于 twitter_download 项目功能进行开发

版本：V1.1    日期：2026-10-12

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

本项目基于 GitHub 开源项目 twitter_download（https://github.com/caolvchong-top/twitter_download）的功能进行 Java 语言重写与扩展开发。该项目通过 X（原 Twitter）非官方 GraphQL 接口，结合用户 Cookie 认证，实现推文媒体（图片、视频、GIF）及文本内容的批量下载。本项目在完整保留其核心能力的基础上，采用 Java 技术栈重新实现，并进一步提升工程化水平与使用体验。

## 1.2 项目目标

1. 使用 Java 完整实现 twitter_download 的全部核心功能。

2. 构建统一、模块化的任务体系，支持用户媒体、Tag 搜索、评论区、纯文本、用户主页等多种下载模式。

3. 提供多账号 Cookie 管理、代理支持、请求限流、增量同步、断点续传等工程化能力。

4. 提供清晰的配置方式与命令行交互，方便用户使用与二次开发。

5. 项目定位为本地个人学习与研究工具，严格遵守相关平台服务条款与法律法规。

## 1.3 成功标准

• 能够稳定下载指定用户推文中的图片、视频与 GIF，支持排除转推、时间范围过滤与增量同步。

• 支持按 Tag / 高级搜索、评论区、纯文本、用户主页内容下载。

• 支持多账号 Cookie 池与代理，具备完善的限流、账号每日调用配额管理与重试机制。

• 配置清晰、日志完整，支持断点续传与失败重试。

• 提供可执行程序包与完整使用文档。

# 2. 用户与使用场景

## 2.1 目标用户

• 个人研究者、内容归档爱好者。

• 具备基本命令行操作能力、能够自行获取浏览器 Cookie 的开发者或技术用户。

## 2.2 主要使用场景

1. 下载单个或多个用户的媒体时间线（可排除转推、指定时间范围）。

2. 按 Tag 或高级搜索条件批量下载相关媒体内容。

3. 下载指定用户或指定推文的评论区媒体。

4. 获取指定用户的纯文本推文或主页信息（头像、banner、简介）。

5. 对已下载用户进行增量更新，仅获取新增内容。

6. 在多账号与代理环境下执行长时间批量下载任务。

## 2.3 非目标场景

• 大规模商业数据采集。

• 实时流式监听或自动化互动（发帖、点赞等）。

• 依赖官方付费 X API 的方案。

• 图形化操作台（GUI）不在本期交付范围：CLI 为本期唯一交互入口，配套原型页面（console.html）仅为演示。

# 3. 功能需求

## 3.1 核心下载能力

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 按用户名（screen_name）下载该用户推文中的图片、视频、GIF | P0 | 支持多用户 |
| F2 | 支持排除转推 / 包含转推 / 仅亮点（Highlights）/ 喜欢（Likes，仅限本人账号） | P0 | Likes / 仅亮点 需绑定本人账号（accountBinding），不得随账号池轮换 |
| F3 | 支持按时间范围过滤推文（起止日期） | P0 |  |
| F4 | 媒体文件按可配置模板命名并分类保存（默认结构：用户名/日期_推文ID_媒体键.扩展名） | P0 | 支持自定义；{index} 仅表示本轮运行内序号，重跑会变化 |
| F5 | 记录已下载内容，支持增量同步（按用户维护水位线，仅拉取新增内容） | P0 | 本地数据库 |
| F6 | 支持断点续传与失败媒体自动重试（*.part 临时文件 + 校验后原子改名；失败记录允许重试覆盖） | P0 |  |

## 3.2 扩展任务类型

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| F7 | 按 Tag 或高级搜索条件下载媒体，支持同时保存文本内容 | P0 | Tag 下载 |
| F8 | 下载指定用户或指定推文链接的评论区媒体 | P1 | 评论区下载 |
| F9 | 仅获取指定用户的纯文本推文 | P1 | 纯文本获取 |
| F10 | 下载用户主页内容（头像、banner、简介） | P1 | 主页信息 |
| F11 | 生成下载统计报告（CSV / Markdown 格式） | P1 | 统计报告 |

## 3.3 认证与请求层

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| F12 | 使用 Cookie（auth_token + ct0）进行身份认证 | P0 |
| F13 | 支持多账号 Cookie 池，支持自动轮换（列入第一阶段实现） | P0 |
| F14 | 按需生成 X-Client-Transaction-ID（仅 Tag / 评论区等受校验的 operation），失败时有限次重试与刷新，仍失败给出明确提示 | P0 |
| F15 | 支持 HTTP / HTTPS / SOCKS 代理（配置支持 mode: single ¦ pool；第一阶段实现 single，代理池预留） | P0 |
| F16 | 请求限流与账号每日调用配额控制（可配置并发数、请求间隔、指数退避；维护账号级每日配额，配额耗尽时优雅停机） | P0 |

## 3.4 配置与交互

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| F17 | 使用 YAML 或 HOCON 等结构化配置文件，支持注释与环境变量覆盖 | P0 |
| F18 | 提供命令行入口，支持子命令（user / tag / reply / profile / text 等） | P0 |
| F19 | 配置校验与友好错误提示（Cookie 无效、路径错误等） | P0 |
| F20 | 实时进度显示与最终汇总（API 调用次数、下载数量、耗时、失败列表） | P1 |

## 3.5 数据管理

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| F21 | 使用本地数据库（SQLite）记录推文 ID、媒体 URL、本地路径、任务来源、下载状态 | P0 |
| F22 | 支持查看与清理缓存，支持强制重新下载指定内容 | P1 |

# 4. 非功能需求

| 类别 | 需求描述 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 稳定性 | 接口变更时可快速适配；Transaction-ID 失效时能自动恢复 | 核心下载成功率高（Cookie 有效前提下） |
| 性能 | 可配置并发下载，支持大批量任务稳定运行 | 默认并发 8，可调整；内存占用可控 |
| 可维护性 | 模块化设计，GraphQL 相关定义可外部配置 | 新增任务类型无需大幅修改核心代码 |
| 可扩展性 | 任务抽象清晰，便于后续扩展新下载模式 | 预留扩展点 |
| 易用性 | 配置简单、日志清晰、文档完善 | 新用户可在短时间内完成首次下载 |
| 安全性 | Cookie 仅本地存储，不硬编码、不上传 | 仅本地运行 |
| 兼容性 | 支持 Windows / Linux / macOS，Java 17 及以上 | 提供可执行包 |
| 合规性 | 明确免责声明，仅供学习与个人研究使用 | 与项目定位一致 |

# 5. 系统边界与约束

## 5.1 系统边界

• 输入：配置文件、Cookie、用户名 / Tag / 推文链接、时间范围等参数。

• 输出：本地媒体文件、数据库记录、统计报告。

• 外部依赖：X 平台非官方 GraphQL 接口（通过 Cookie 访问）。

## 5.2 约束条件

• 不使用官方付费 X API。

• 不主动绕过验证码或进行账号自动注册。

• 必须遵守 X 平台服务条款与当地法律法规，工具仅提供技术实现。

• 不收集、不上传用户 Cookie 或下载内容。

• Cookie 建议使用专用小号并自担风险，禁止使用主账号；下载内容的著作权归原作者与平台所有，不得用于侵权传播或对外分发。

• 中国大陆网络环境通过代理访问 x.com 时，需遵守当地法律法规。

## 5.3 前提假设

• 用户能够自行从浏览器获取有效 Cookie。

• 目标内容为用户有权访问的公开或已登录可见内容。

• 运行环境网络允许访问 x.com。

# 6. 实现阶段规划

## 6.1 第一阶段（MVP）

目标：实现核心可用版本。

范围：F1～F6（核心下载）、F12～F17（认证与配置）、F21（数据管理）+ 基础命令行入口 + SQLite 去重 + 基础限流 + 账号每日调用配额模型 + 多账号 Cookie 池（含 accountBinding）；代理池留待第二阶段。

## 6.2 第二阶段（功能对齐）

目标：完整覆盖全部任务类型。

范围：F7～F11（扩展任务）、F18～F20（交互与进度）、代理池与账号池完善。

## 6.3 第三阶段（体验与健壮性）

目标：提升稳定性与用户体验。

范围：Transaction-ID 机制强化、统计报告增强、配置校验优化、程序打包与完整文档。

# 7. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| X GraphQL 接口发生变更 | 功能暂时失效 | 将接口定义外部化，支持快速更新与热修复；对 queryId / features 失效建立错误白名单识别与明确提示 |
| Cookie 或账号被平台限制 | 无法继续下载 | 多账号池 + 代理 + 合理限流策略 |
| X-Client-Transaction-ID 算法变更 | 请求失败 | 生成逻辑可插拔；仅 Tag / 评论区等 operation 受校验，失败按有限次重试后明确报错（参考社区实现 XClientTransaction，需持续跟进） |
| 法律与平台服务条款风险 | 账号或合规问题 | 强化免责声明，明确仅限个人学习与研究使用 |
| 账号每日 API 调用配额耗尽 | 任务中断、无法继续下载 | 启动前按「推文数 ÷ 19」估算所需调用数并校验账号数量；配额耗尽时优雅停机并记录续跑点，次日续跑 |

# 8. 验收标准

1. 使用有效 Cookie，能够完整下载指定用户近期媒体推文（含视频），并正确保存到本地。

2. 开启增量模式后，再次运行同一任务时仅下载新增内容。

3. 触发 Rate Limit 或账号每日调用配额耗尽时程序不直接崩溃：频率限流自动切换账号或退避；每日配额耗尽时优雅停机并记录续跑点，次日可续跑。

4. 配置错误时给出明确、可读的错误提示。

5. 提供完整使用文档（安装说明、Cookie 获取方法、配置示例、常见问题）。

6. 提供 --dry-run 与四类单元测试（命名模板、去重判定、配额账本、配置校验），关键逻辑可回归验证。

# 9. 文档说明

本需求分析文档基于 twitter_download 项目的现有功能进行整理，明确了 Java 重写版需要实现的能力范围、优先级与阶段规划，可作为后续详细设计、任务拆分与开发实施的直接输入。如需调整功能范围、优先级或补充非功能指标，可在此基础上迭代更新。

# 10. 文档效力与修订记录

文档效力顺序：本套文档共五份（需求分析、详细设计、类图说明、时序图与关键流程图、数据库结构说明）。效力顺序为：需求分析 ＞ 详细设计 ＞ 类图说明 / 时序图与关键流程图 / 数据库结构说明（三者同级，冲突时以详细设计为准）。出现冲突时，以顺序在前的文档为准。

修订记录：

| 版本 | 日期 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | 2026-10-12 | 依据评审意见整改：H2 引入账号每日调用配额模型（F16、§1.3、§6.1）；H4 多账号池升入第一阶段（§6.1、§6.2）；H6 引入 accountBinding（F2）；S1 代理支持 single/pool（F15）；S4 断点续传定义（F6）；S5 增量水位线（F5）；S9 命名模板改稳定键（F4）；S12 限流与配额区分、验收第 3 条重写（§8）；S13 收敛 TxId 适用范围（F14）；S14 增文档效力顺序与本表；合规约束补充（§5.2）；GUI 明确不在本期范围（§2.3） | 评审后首版 |

— 文档结束 —